PENGAJUAN JUDUL PROJECT WORK

RENCANA KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGEMBANGAN PORTAL LAYANAN AKADEMIK DAN MONITORING BERBASIS WEB PADA LEMBAGA LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS PAMULANG

Oleh:

Iqbal Julyansyah	231011402308

Atika Widayanti	231011403051

Salsa Sayida Bilqis	231011402882

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PAMULANG

2026

IDENTITAS PROJECT WORK

| Judul Project Work | : | PENGEMBANGAN PORTAL LAYANAN AKADEMIK DAN MONITORING BERBASIS WEB PADA LEMBAGA LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS PAMULANG |
| --- | --- | --- |
| Mitra | : | Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang |
| Alamat Mitra | : | Lembaga Layanan Disabilitas (LLD) Universitas Pamulang, Kampus 2 (UNPAM Viktor), Kota Tangerang Selatan, Banten. |
| Jumlah Mahasiswa Terlibat | : | 3 mahasiswa |
| Biaya Project | : | Rp |
| Sumber Pendanaan | : | Mahasiswa |
| Jangka Waktu Pengerjaan | : | 5 Bulan |

| # Pimpinan Mitra # Dr. Nani Rusnaeni S.E., M.M # NiDN. 0418097104 | # Tangerang Selatan, Juli 2026 # Koordinator Project # Iqbal Julyansyah # NiM. 231011403208 |
| --- | --- |
| # Menyetujui # Kepala Program Studi Teknik Informatika Dr. Eng. Ahmad Musyafa, S.Kom., M.Kom # NIDN. 0425018609 |  |

| PENGEMBANGAN PORTAL LAYANAN AKADEMIK DAN MONITORING BERBASIS WEB PADA LEMBAGA LAYANAN DISABILITAS UNIVERSITAS PAMULANG |  |
| --- | --- |
| 1 | Latar Belakang |
| Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk sektor pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas pelayanan akademik, administrasi, serta penyediaan informasi yang cepat, efektif, dan mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika. Digitalisasi layanan menjadi salah satu strategi yang penting untuk mendukung proses pengelolaan data secara terintegrasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta memberikan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. Universitas Pamulang sebagai institusi pendidikan yang berkomitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif telah membentuk Lembaga Layanan Disabilitas (LLD) sebagai unit yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, pendampingan, serta monitoring terhadap mahasiswa penyandang disabilitas. LLD memiliki peran penting dalam memastikan setiap mahasiswa memperoleh hak pendidikan yang setara melalui berbagai layanan akademik, pendampingan selama proses perkuliahan, pengelolaan data mahasiswa, penyampaian informasi, hingga evaluasi perkembangan akademik mahasiswa. Pada kegiatan Kerja Praktik sebelumnya telah dikembangkan Sistem Informasi Monitoring Layanan Akademik Lembaga Layanan Disabilitas berbasis web yang menyediakan fitur Company Profile, pengelolaan data mahasiswa, monitoring akademik, pengelolaan laporan, pengelolaan pengguna, serta Content Management System (CMS). Implementasi sistem tersebut telah membantu pihak LLD dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan penyampaian informasi dibandingkan proses manual yang sebelumnya digunakan. Meskipun demikian, hasil evaluasi bersama pihak LLD menunjukkan bahwa sistem yang telah dikembangkan masih memerlukan berbagai penyempurnaan agar mampu mendukung kebutuhan operasional lembaga secara lebih menyeluruh. Sistem yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi proses layanan yang melibatkan mahasiswa secara langsung, pengelolaan data beasiswa, monitoring alumni setelah lulus, pelaksanaan Tracer Study, dokumentasi akademik, maupun pengelolaan dokumen pendukung mahasiswa. Selain itu, beberapa proses administrasi masih dilakukan secara manual sehingga menyebabkan data tersebar di berbagai media, sulit dimonitor, dan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pengelolaannya. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan bersama pihak LLD, terdapat beberapa kebutuhan pengembangan sistem yang menjadi prioritas, di antaranya penambahan fitur unggah Kartu Hasil Studi (KHS) atau rangkuman nilai, pengelolaan dokumen pribadi mahasiswa seperti KTP, Kartu Keluarga, serta Surat Keterangan Kerja atau ID Card bagi mahasiswa reguler karyawan. Selain itu, diperlukan pengembangan modul Kelola Beasiswa untuk mendukung pengelolaan data penerima beasiswa beserta dokumen pendukungnya, penyempurnaan modul Luaran dengan penambahan kategori baru, serta penyajian statistik Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK) yang dihitung berdasarkan hasil verifikasi luaran mahasiswa. Pengembangan sistem juga diarahkan untuk memperluas cakupan layanan melalui penambahan aktor baru, yaitu Alumni. Dashboard Alumni dirancang untuk mendukung pelaksanaan Tracer Study, pengelolaan data lulusan, serta pendataan kondisi pekerjaan alumni setelah menyelesaikan studi. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi LLD maupun Universitas Pamulang dalam meningkatkan kualitas layanan akademik, pengembangan program, serta penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan mahasiswa penyandang disabilitas. Selain penambahan modul baru, pengembangan sistem juga mencakup penyempurnaan hak akses bagi setiap pengguna. Administrator memperoleh fasilitas pengelolaan data yang lebih lengkap, termasuk pengelolaan beasiswa, monitoring alumni, serta fitur unduh data pribadi mahasiswa dan laporan program kerja LLD. Kepala Bidang memperoleh hak akses monitoring sesuai tugasnya, sedangkan mahasiswa memperoleh portal layanan yang lebih komprehensif untuk mengelola data akademik, dokumen pendukung, luaran, jadwal perkuliahan, serta informasi layanan dalam satu sistem yang terintegrasi. Melalui pengembangan ini, Sistem Informasi Monitoring Layanan Akademik Lembaga Layanan Disabilitas tidak hanya berfungsi sebagai media administrasi, tetapi berkembang menjadi platform layanan akademik yang terintegrasi mulai dari proses pendataan mahasiswa, monitoring perkembangan akademik, pengelolaan beasiswa, dokumentasi luaran, pengelolaan data alumni, hingga pelaksanaan Tracer Study. Integrasi seluruh proses tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan layanan, mempercepat proses administrasi, mempermudah penyusunan laporan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, Project Work ini mengusung pengembangan Sistem Informasi Monitoring Layanan Akademik Lembaga Layanan Disabilitas Berbasis Web dengan Fitur Portal Mahasiswa Disabilitas sebagai penyempurnaan dari sistem yang telah dibangun sebelumnya. Pengembangan dilakukan melalui penambahan berbagai modul dan fitur baru yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional LLD Universitas Pamulang sehingga mampu mendukung terwujudnya layanan pendidikan yang inklusif, terdigitalisasi, terintegrasi, serta berkelanjutan. |  |
| 2 | Maksud dan Tujuan |
| Maksud dari Pengembangan Portal Layanan Akademik dan Monitoring Berbasis Web pada Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang adalah untuk mengembangkan dan menyempurnakan sistem yang telah dibangun sebelumnya agar mampu mendukung proses layanan akademik secara lebih komprehensif, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan operasional Lembaga Layanan Disabilitas (LLD) Universitas Pamulang. Pengembangan sistem dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan akademik berbasis teknologi informasi melalui penambahan modul, fitur, dan hak akses baru yang mendukung proses pendataan, monitoring, pelaporan, serta komunikasi antara mahasiswa, alumni, dan pengelola LLD. Selain itu, pengembangan ini diharapkan mampu mengurangi proses administrasi yang masih dilakukan secara manual sehingga pengelolaan data menjadi lebih efektif, akurat, aman, dan terdokumentasi dengan baik. Melalui pengembangan sistem ini, Portal Mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai media informasi akademik, tetapi juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengelola data akademik, mengunggah dokumen pendukung, mengakses layanan beasiswa, menyampaikan aspirasi, memantau perkembangan poin Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK), serta berinteraksi secara langsung dengan pihak LLD. Di sisi lain, sistem juga dikembangkan dengan menambahkan Dashboard Alumni yang mendukung pelaksanaan Tracer Study dan monitoring lulusan sebagai bagian dari evaluasi layanan pendidikan inklusif di Universitas Pamulang. Adapun tujuan dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut: - Mengembangkan Sistem Informasi LLD yang Telah Ada Melakukan penyempurnaan terhadap sistem hasil Kerja Praktik sebelumnya dengan menambahkan berbagai modul dan fitur baru yang mendukung pelayanan akademik secara lebih lengkap, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan operasional LLD. - Mengembangkan Portal Mahasiswa Disabilitas Menyediakan portal layanan yang memungkinkan mahasiswa mengelola data pribadi, melihat perkembangan akademik, mengunggah KHS atau rangkuman nilai, mengunggah jadwal perkuliahan, mengelola luaran, mengakses layanan beasiswa, serta menyampaikan aspirasi melalui satu sistem yang terintegrasi. - Mengembangkan Dashboard Alumni dan Tracer Study Membangun dashboard khusus alumni untuk mendukung pendataan lulusan, pengisian Tracer Study, pemantauan status pekerjaan alumni, serta penyediaan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pengembangan layanan akademik. - Meningkatkan Efektivitas Monitoring Akademik Mempermudah proses pemantauan perkembangan akademik mahasiswa melalui penyediaan data IPS, IPK, KHS, rangkuman nilai, jadwal perkuliahan, serta dokumen pendukung yang tersimpan secara terpusat dan dapat diakses sesuai hak pengguna. - Meningkatkan Pengelolaan Data Mahasiswa Menyediakan pengelolaan data mahasiswa yang lebih lengkap melalui penambahan informasi status reguler, dokumen identitas (KTP dan Kartu Keluarga), serta dokumen pendukung bagi mahasiswa reguler karyawan berupa Surat Keterangan Kerja atau ID Card Perusahaan. - Mengembangkan Sistem Pengelolaan Beasiswa Menyediakan modul Kelola Beasiswa yang memfasilitasi pengelolaan data penerima beasiswa, pengunggahan dokumen pendukung, proses verifikasi, serta monitoring data beasiswa oleh pihak yang berwenang. - Meningkatkan Pengelolaan Luaran Mahasiswa Mengembangkan modul luaran dengan penambahan kategori baru sehingga seluruh aktivitas akademik maupun nonakademik mahasiswa dapat terdokumentasi secara lebih terstruktur dan mendukung proses penilaian aktivitas kemahasiswaan. - Menyediakan Statistik Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK) Mengembangkan sistem perhitungan poin KAK secara otomatis berdasarkan hasil verifikasi luaran sehingga mahasiswa dapat memantau capaian aktivitas kemahasiswaannya secara mandiri. - Meningkatkan Efektivitas Monitoring Alumni Menyediakan fasilitas monitoring alumni bagi Admin dan Kepala Bidang untuk memperoleh informasi mengenai status lulusan, data pekerjaan, serta hasil Tracer Study sebagai dasar evaluasi dan penyusunan program layanan. - Meningkatkan Kualitas Pelaporan dan Administrasi Menyediakan fitur unduh data pribadi mahasiswa, laporan monitoring, serta laporan Program Kerja LLD guna mendukung kebutuhan administrasi, dokumentasi, dan penyusunan laporan secara lebih cepat dan akurat. - Mengoptimalkan Hak Akses Pengguna Menyesuaikan hak akses Admin, Mahasiswa, Kepala Bidang Viktor, Kepala Bidang Serang, dan Alumni agar setiap pengguna memperoleh akses terhadap fitur sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. - Mendukung Transformasi Digital Layanan Pendidikan Inklusif Menghasilkan sistem informasi yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan sebagai bentuk implementasi transformasi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan akademik bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Pamulang. Secara keseluruhan, pengembangan sistem ini bertujuan untuk menghasilkan Sistem Informasi Monitoring Layanan Akademik Lembaga Layanan Disabilitas yang lebih lengkap, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan layanan akademik, memperkuat koordinasi antara mahasiswa, alumni, dan pengelola LLD, serta mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif berbasis teknologi informasi di Universitas Pamulang. |  |
| 3 | Sasaran |
| Sasaran utama dari Pengembangan Portal Layanan Akademik dan Monitoring Berbasis Web pada Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang adalah seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif di Universitas Pamulang. Pengembangan sistem ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan akademik, efektivitas pengelolaan data, kemudahan monitoring, serta penyediaan informasi yang terintegrasi bagi seluruh pengguna sistem. Selain itu, sistem dikembangkan untuk mendukung proses digitalisasi layanan akademik melalui penambahan berbagai modul baru, seperti pengelolaan beasiswa, monitoring alumni, Tracer Study, statistik Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK), serta penyempurnaan Portal Mahasiswa Disabilitas. Sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut: 1. Mahasiswa Penyandang Disabilitas Universitas Pamulang Mahasiswa penyandang disabilitas merupakan sasaran utama dari pengembangan sistem ini. Melalui Portal Mahasiswa Disabilitas, mahasiswa dapat mengakses berbagai layanan akademik secara mandiri, seperti mengelola data pribadi, mengunggah Kartu Hasil Studi (KHS) atau rangkuman nilai, mengunggah jadwal perkuliahan, mengelola luaran, mengakses layanan beasiswa, mengunggah dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, serta Surat Keterangan Kerja atau ID Card bagi mahasiswa reguler karyawan. Mahasiswa juga dapat melihat statistik poin Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK), memperoleh informasi layanan, serta menyampaikan aspirasi kepada pihak LLD melalui sistem yang terintegrasi. 2. Alumni Mahasiswa Disabilitas Universitas Pamulang Pengembangan sistem menambahkan aktor baru, yaitu Alumni, yang berfungsi sebagai pengguna Dashboard Alumni. Melalui dashboard tersebut, alumni dapat memperbarui data pribadi, mengisi informasi pekerjaan, serta melengkapi data Tracer Study. Informasi yang dikumpulkan diharapkan dapat membantu LLD dan Universitas Pamulang dalam melakukan monitoring lulusan, mengevaluasi kualitas layanan pendidikan, serta memperoleh gambaran mengenai kondisi alumni setelah menyelesaikan studi. 3. Lembaga Layanan Disabilitas (LLD) Lembaga Layanan Disabilitas sebagai pengelola utama sistem menjadi salah satu sasaran penting dalam pengembangan ini. Sistem yang lebih terintegrasi akan membantu LLD dalam mengelola data mahasiswa, melakukan monitoring perkembangan akademik, mengelola data beasiswa, memverifikasi luaran mahasiswa, memantau perkembangan alumni melalui Tracer Study, serta menyusun laporan secara lebih efektif dan terstruktur. Dengan tersedianya data yang terpusat, proses pelayanan dan pendampingan mahasiswa dapat dilakukan secara lebih optimal. 4. Administrator Sistem Administrator memiliki tanggung jawab dalam mengelola seluruh data dan aktivitas yang terdapat pada sistem. Melalui dashboard administrator, seluruh proses administrasi dapat dilakukan secara terpusat, mulai dari pengelolaan data mahasiswa, akademik, luaran, beasiswa, alumni, hingga pengelolaan laporan dan Content Management System (CMS). Selain itu, administrator juga memperoleh fasilitas untuk mengunduh data pribadi mahasiswa dan laporan program kerja LLD sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien. 5. Kepala Bidang (Kabid Viktor dan Kabid Serang) Kepala Bidang memperoleh kemudahan dalam melakukan monitoring sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pengembangan sistem memungkinkan Kepala Bidang melakukan pemantauan perkembangan akademik mahasiswa, monitoring alumni, serta mengakses laporan yang dibutuhkan. Khusus Kepala Bidang Viktor, sistem juga menyediakan akses terhadap modul monitoring beasiswa sehingga proses pengawasan terhadap data mahasiswa dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. 6. Universitas Pamulang Universitas Pamulang sebagai institusi pendidikan memperoleh manfaat dari tersedianya sistem layanan akademik yang lebih lengkap, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi. Sistem ini mendukung implementasi pendidikan inklusif melalui pengelolaan data mahasiswa, monitoring layanan akademik, pengelolaan beasiswa, serta pelaksanaan Tracer Study yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. 7. Pengembangan Pendidikan Inklusif Berbasis Teknologi Dalam jangka panjang, sistem yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi model penerapan layanan pendidikan inklusif berbasis teknologi informasi yang mampu mendukung proses administrasi, monitoring, pelaporan, serta evaluasi layanan secara lebih efektif. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem serupa pada institusi pendidikan lainnya sehingga tercipta layanan pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Dengan demikian, sasaran dari pengembangan sistem ini tidak hanya terbatas pada penggunaan aplikasi sebagai media administrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan akademik, efektivitas monitoring, optimalisasi pengelolaan data, serta mendukung transformasi digital layanan pendidikan inklusif di Universitas Pamulang. |  |
| 4 | Lokasi |
| Lokasi pengembangan dan implementasi proyek ini berada di Lembaga Layanan Disabilitas (LLD) Universitas Pamulang, Kampus 2 (UNPAM Viktor), Kota Tangerang Selatan, Banten. |  |
| 5 | Ruang Lingkup Pekerjaan |
| Ruang lingkup pekerjaan dalam Pengembangan Portal Layanan Akademik dan Monitoring Berbasis Web pada Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang difokuskan pada penyempurnaan sistem yang telah dibangun sebelumnya melalui penambahan modul, pengembangan fitur baru, perluasan hak akses pengguna, serta integrasi data antaraktor dalam satu sistem yang terpusat. Pengembangan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan akademik, mempermudah proses monitoring, serta mendukung digitalisasi layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Pamulang. Adapun ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan meliputi: 1. Analisis Kebutuhan Sistem Melakukan analisis terhadap sistem yang telah berjalan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan diskusi bersama pihak Lembaga Layanan Disabilitas (LLD). Kegiatan ini meliputi analisis kebutuhan pengguna, analisis proses bisnis layanan akademik, identifikasi permasalahan sistem, serta penyusunan kebutuhan fungsional dan nonfungsional sebagai dasar pengembangan sistem. 2. Pengembangan Dashboard Mahasiswa Mengembangkan dashboard mahasiswa sebagai pusat informasi akademik dan layanan yang dapat diakses setelah pengguna melakukan login. Dashboard menampilkan informasi profil mahasiswa, ringkasan akademik, informasi layanan, statistik Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK), serta informasi penting lainnya yang berkaitan dengan aktivitas mahasiswa. 3. Pengembangan Modul Akademik Melakukan penyempurnaan modul akademik dengan menambahkan fasilitas unggah Kartu Hasil Studi (KHS) atau rangkuman nilai setiap semester. Modul ini juga menyediakan informasi mengenai semester aktif, Indeks Prestasi Semester (IPS), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), serta riwayat perkembangan akademik mahasiswa yang dapat dimonitor oleh pihak LLD. 4. Pengembangan Data Mahasiswa Mengembangkan modul pengelolaan data mahasiswa melalui penambahan informasi status reguler mahasiswa, serta pengelolaan dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Kerja atau ID Card bagi mahasiswa reguler karyawan. Seluruh data tersimpan secara terintegrasi sehingga mempermudah proses administrasi dan monitoring. 5. Pengembangan Modul Luaran Melakukan penyempurnaan modul luaran mahasiswa sebagai media dokumentasi aktivitas akademik maupun nonakademik. Pengembangan meliputi penambahan kategori luaran seperti media massa dan kategori lainnya, pengelolaan dokumen pendukung, serta proses validasi oleh administrator sebagai dasar perhitungan Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK). 6. Pengembangan Statistik Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK) Mengembangkan fitur statistik KAK yang menampilkan jumlah poin aktivitas kemahasiswaan berdasarkan hasil verifikasi luaran. Statistik ini digunakan untuk membantu mahasiswa memantau capaian aktivitas kemahasiswaan secara mandiri dan menjadi media monitoring bagi pihak LLD. 7. Pengembangan Modul Jadwal Perkuliahan Mengembangkan fitur unggah jadwal perkuliahan setiap semester dalam format dokumen PDF atau gambar. Data jadwal yang telah diunggah dapat diakses oleh administrator dan pengelola LLD sebagai media monitoring aktivitas akademik mahasiswa. 8. Pengembangan Modul Aspirasi Mengembangkan fitur aspirasi sebagai sarana komunikasi antara mahasiswa dan pihak LLD. Melalui modul ini mahasiswa dapat menyampaikan saran, keluhan, kebutuhan layanan, maupun masukan yang berkaitan dengan proses akademik sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pengelola LLD. 9. Pengembangan Modul Kelola Beasiswa Membangun modul baru untuk pengelolaan data beasiswa yang mencakup pendataan nomor KTP, data rekening mahasiswa, serta unggah dokumen halaman depan buku tabungan. Modul ini juga mendukung proses monitoring dan verifikasi data beasiswa oleh administrator dan Kepala Bidang sesuai hak akses yang diberikan. 10. Pengembangan Dashboard Alumni Membangun dashboard khusus Alumni sebagai aktor baru dalam sistem. Dashboard ini digunakan untuk mengelola data alumni, memperbarui informasi pribadi, serta mendukung pengelolaan data lulusan setelah menyelesaikan studi di Universitas Pamulang. 11. Pengembangan Modul Tracer Study Mengembangkan modul Tracer Study sebagai media pendataan lulusan untuk memperoleh informasi mengenai status pekerjaan, instansi tempat bekerja, jabatan, bidang pekerjaan, serta masa tunggu memperoleh pekerjaan. Data tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi kualitas lulusan dan pengembangan layanan akademik. 12. Pengembangan Monitoring Alumni Mengembangkan fitur monitoring alumni yang dapat diakses oleh Administrator, Kepala Bidang Viktor, dan Kepala Bidang Serang. Modul ini digunakan untuk memantau perkembangan alumni, status pekerjaan, hasil Tracer Study, serta menyusun rekapitulasi data lulusan secara lebih efektif. 13. Pengembangan Hak Akses Sistem Melakukan penyesuaian hak akses pengguna sesuai dengan peran masing-masing, meliputi Administrator, Mahasiswa, Kepala Bidang Viktor, Kepala Bidang Serang, dan Alumni. Pengembangan ini bertujuan agar setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. 14. Pengembangan Modul Laporan Melakukan penyempurnaan modul laporan dengan menambahkan fitur unduh data pribadi mahasiswa, unduh laporan Program Kerja LLD, serta penyusunan laporan monitoring akademik, beasiswa, dan alumni yang dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan administrasi maupun evaluasi. 15. Pengujian, Implementasi, dan Evaluasi Sistem Melakukan pengujian terhadap seluruh modul yang dikembangkan untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian meliputi pengujian fungsional, hak akses pengguna, integrasi data, proses unggah dokumen, serta evaluasi sistem. Tahap ini juga mencakup implementasi sistem pada lingkungan operasional, penyusunan dokumentasi, manual book, dan pelatihan pengguna sebelum sistem digunakan secara penuh. |  |
| 6 | Mitra |
| Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang. |  |
| 7 | Biaya Project dan Sumber Pembiayaan |
| Jumlah biaya: Rp Sumber pendanaan: Swadaya mahasiswa dan didukung oleh infrastruktur yang tersedia di Universitas Pamulang. |  |
| 8 | Spesifikasi |
| Pengembangan Portal Layanan Akademik dan Monitoring Berbasis Web pada Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang merupakan pengembangan lanjutan dari sistem yang telah dibangun sebelumnya. Pengembangan difokuskan pada penambahan modul baru, penyempurnaan fitur yang telah tersedia, perluasan hak akses pengguna, serta integrasi data antar pengguna sehingga seluruh proses layanan akademik dapat dilakukan melalui satu sistem yang terpusat. Adapun spesifikasi pengembangan sistem adalah sebagai berikut: ## 1. Dashboard Mahasiswa Dashboard mahasiswa berfungsi sebagai halaman utama setelah mahasiswa berhasil melakukan login ke dalam sistem. Dashboard dirancang untuk menampilkan informasi akademik dan layanan secara ringkas sehingga mahasiswa dapat mengetahui kondisi akademiknya secara cepat. Informasi yang ditampilkan meliputi: - Data identitas mahasiswa. - Program studi. - Jenis disabilitas. - Semester aktif. - Ringkasan IPS dan IPK. - Ringkasan jumlah luaran. - Statistik poin Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK). - Informasi layanan terbaru. - Pengumuman dari LLD. ## 2. Kelola Akademik Modul akademik dikembangkan untuk membantu mahasiswa dan pihak LLD dalam melakukan monitoring perkembangan akademik. Fitur yang tersedia meliputi: - Data akademik mahasiswa. - Semester aktif. - Riwayat semester. - Nilai IPS. - Nilai IPK. - Upload KHS. - Upload rangkuman nilai. - Penyimpanan dokumen setiap semester. - Riwayat unggahan akademik. Administrator dapat melihat, mengunduh, serta melakukan monitoring terhadap seluruh dokumen akademik mahasiswa. ## 3. Kelola Data Mahasiswa Modul data mahasiswa dikembangkan agar pengelolaan identitas mahasiswa menjadi lebih lengkap. Data yang dikelola meliputi: - Biodata mahasiswa. - Program studi. - Jenis disabilitas. - Status reguler (Reguler A, Reguler B, Reguler Karyawan). - Upload KTP. - Upload Kartu Keluarga. - Upload Surat Keterangan Kerja. - Upload ID Card Perusahaan. - Informasi kontak mahasiswa. Data tersebut dapat dikelola oleh Administrator, sedangkan mahasiswa hanya dapat memperbarui data yang menjadi hak aksesnya. ## 4. Kelola Luaran Modul luaran digunakan sebagai media dokumentasi aktivitas akademik maupun nonakademik mahasiswa. Fitur meliputi: - Upload luaran. - Upload dokumen pendukung. - Validasi luaran. - Riwayat luaran. - Status verifikasi. Kategori luaran yang tersedia meliputi: - Prestasi. - Seminar. - Workshop. - Sertifikat. - Pelatihan. - Media Massa. - Hak Kekayaan Intelektual. - Lain-lain. Luaran yang telah diverifikasi digunakan sebagai dasar perhitungan poin KAK. ## 5. Statistik Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK) Sistem menyediakan statistik perkembangan poin KAK yang dihitung secara otomatis berdasarkan luaran yang telah diverifikasi. Informasi yang ditampilkan meliputi: - Total poin. - Jumlah luaran disetujui. - Jumlah luaran menunggu verifikasi. - Jumlah luaran ditolak. - Grafik perkembangan poin. ## 6. Kelola Jadwal Perkuliahan Mahasiswa dapat mengunggah jadwal kuliah setiap semester. Spesifikasi: - Upload PDF. - Upload gambar. - Preview dokumen. - Riwayat unggahan. - Monitoring jadwal oleh Administrator. ## 7. Kelola Aspirasi Modul aspirasi digunakan sebagai media komunikasi antara mahasiswa dengan pihak LLD. Mahasiswa dapat: - Mengirim saran. - Mengirim keluhan. - Mengirim kebutuhan layanan. Administrator dapat memberikan tanggapan sehingga proses komunikasi terdokumentasi dalam sistem. ## 8. Kelola Beasiswa Pengembangan modul baru untuk pengelolaan beasiswa. Data yang dikelola meliputi: - Nomor KTP. - Nama bank. - Nomor rekening. - Nama pemilik rekening. - Upload halaman depan buku tabungan. - Status verifikasi data. Hak akses: - Mahasiswa mengunggah data. - Administrator mengelola dan memverifikasi. - Kabid Viktor melakukan monitoring. ## 9. Dashboard Alumni Pengembangan Dashboard Alumni sebagai aktor baru. Dashboard digunakan untuk: - Melihat profil alumni. - Mengelola data alumni. - Memperbarui informasi pekerjaan. - Mengisi Tracer Study. ## 10. Tracer Study Tracer Study digunakan untuk memperoleh informasi lulusan. Data yang dikumpulkan meliputi: - Status pekerjaan. - Nama perusahaan. - Bidang pekerjaan. - Jabatan. - Lokasi bekerja. - Masa tunggu memperoleh pekerjaan. - Kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi. Data tersebut menjadi dasar monitoring lulusan oleh LLD. ## 11. Monitoring Alumni Administrator, Kabid Viktor, dan Kabid Serang memperoleh menu monitoring alumni. Fitur yang tersedia meliputi: - Monitoring status pekerjaan alumni. - Monitoring Tracer Study. - Statistik alumni. - Rekap data lulusan. - Pencarian dan filter alumni. ## 12. Kelola Laporan Modul laporan dikembangkan untuk mendukung kebutuhan administrasi. Laporan yang tersedia meliputi: - Data mahasiswa. - Monitoring akademik. - Monitoring alumni. - Data beasiswa. - Program Kerja LLD. Seluruh laporan dapat diunduh dalam format PDF maupun Excel sesuai kebutuhan. ## 13. Hak Akses Pengguna Sistem menerapkan Role Based Access Control (RBAC). Hak akses terdiri atas: - Administrator. - Mahasiswa. - Kabid Viktor. - Kabid Serang. - Alumni. Setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai tugas dan kewenangannya. ## 14. Responsivitas dan Aksesibilitas Sistem dikembangkan menggunakan konsep Responsive Web Design sehingga dapat diakses melalui komputer, laptop, tablet, maupun smartphone. Antarmuka dirancang sederhana, mudah dipahami, serta mendukung kemudahan penggunaan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. ### 15. Keamanan Sistem Untuk menjaga keamanan, keandalan, dan ketersediaan data, sistem menerapkan beberapa mekanisme keamanan sebagai berikut: - Autentikasi login menggunakan username dan password. - Hak akses berdasarkan peran pengguna (Role Based Access Control) sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya. - Validasi file yang diunggah, meliputi jenis file, ukuran file, dan format dokumen yang diperbolehkan. - Enkripsi password pengguna menggunakan algoritma hashing sehingga password tidak disimpan dalam bentuk teks biasa. - Manajemen sesi (session management) untuk menghindari akses tidak sah selama pengguna menggunakan sistem. - Penyimpanan data secara terpusat pada basis data MySQL sehingga memudahkan proses pengelolaan dan pemeliharaan data. - Fitur pencadangan (backup) basis data secara berkala, sehingga data dapat dipulihkan apabila terjadi kerusakan sistem, kesalahan pengguna, maupun kehilangan data. Proses backup dapat dilakukan secara otomatis sesuai jadwal yang telah ditentukan maupun secara manual oleh administrator apabila diperlukan. - Pengaturan Sistem - Backup Database - Restore Database - Riwayat Backup - Download Backup - Backup Otomatis - Mekanismenya misalnya: - Backup otomatis setiap hari pukul 00.00 atau setiap minggu. - File backup disimpan dalam format .sql. - Admin dapat mengunduh file backup. - Admin dapat melakukan restore ketika diperlukan. - Pencatatan aktivitas penting (activity log) seperti proses login, pengelolaan data, dan perubahan informasi sebagai bagian dari pengawasan serta audit penggunaan sistem. Dengan penerapan mekanisme tersebut, sistem diharapkan mampu menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pengguna, sekaligus meningkatkan keandalan layanan akademik berbasis web di Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang. |  |
| 9 | Jangka Waktu Penyelesaian |
| Project ini mulai dikerjakan sejak September 2026 dan direncanakan selesai pada Januari 2026, dengan total estimasi waktu pengerjaan selama 5 bulan. Rentang waktu tersebut mencakup tahapan analisis kebutuhan sistem, pengembangan fitur Portal Mahasiswa Disabilitas, pengujian sistem, serta implementasi akhir pada Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang. |  |
| 10 | Output |
| Project Work ini diharapkan menghasilkan beberapa luaran yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh Lembaga Layanan Disabilitas (LLD) Universitas Pamulang dalam meningkatkan kualitas layanan akademik bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Pengembangan sistem tidak hanya berfokus pada penyempurnaan fitur yang telah ada, tetapi juga menghasilkan modul-modul baru yang mendukung proses administrasi, monitoring, pelaporan, serta pengelolaan data secara terintegrasi. Adapun output yang dihasilkan dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut: 1. Sistem Layanan Akademik LLD Berbasis Web yang Telah Dikembangkan Output utama dari Project Work ini adalah pengembangan Sistem Informasi Monitoring Layanan Akademik Lembaga Layanan Disabilitas (LLD) Universitas Pamulang berbasis web yang telah disempurnakan melalui penambahan berbagai modul dan fitur baru. Sistem yang dihasilkan mampu mendukung proses pengelolaan layanan akademik secara lebih terintegrasi, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan operasional LLD. 2. Portal Mahasiswa Disabilitas yang Terintegrasi Pengembangan menghasilkan Portal Mahasiswa Disabilitas yang menyediakan berbagai layanan akademik dalam satu sistem. Melalui portal tersebut, mahasiswa dapat mengelola data pribadi, mengunggah Kartu Hasil Studi (KHS) atau rangkuman nilai, mengunggah jadwal perkuliahan, mengelola luaran, mengakses layanan beasiswa, melihat statistik Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK), serta menyampaikan aspirasi kepada pihak LLD. 3. Dashboard Alumni dan Modul Tracer Study Project Work menghasilkan Dashboard Alumni sebagai aktor baru dalam sistem yang mendukung pendataan lulusan dan pelaksanaan Tracer Study. Dashboard ini memungkinkan alumni memperbarui data pribadi, mengisi informasi pekerjaan, serta memberikan informasi mengenai perkembangan karier setelah lulus. Data tersebut dapat dimanfaatkan oleh LLD sebagai bahan evaluasi dan monitoring lulusan. 4. Sistem Monitoring dan Pengelolaan Data yang Terintegrasi Pengembangan sistem menghasilkan integrasi pengelolaan data mahasiswa, akademik, luaran, beasiswa, alumni, dan laporan dalam satu platform. Sistem juga menyediakan fasilitas monitoring akademik, monitoring alumni, monitoring beasiswa, serta pengelolaan dokumen pendukung mahasiswa sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. 5. Dokumentasi dan Panduan Pengguna Sistem Sebagai pendukung implementasi, disusun dokumentasi teknis dan panduan penggunaan sistem yang meliputi dokumentasi pengembangan sistem, struktur basis data, manual penggunaan Administrator, Mahasiswa, Kepala Bidang, dan Alumni, serta dokumentasi teknis untuk mendukung proses pemeliharaan dan pengembangan sistem di masa mendatang. 6. Potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sistem yang dikembangkan memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bentuk perlindungan terhadap inovasi dan hasil pengembangan perangkat lunak. Pendaftaran HKI diharapkan dapat menjadi salah satu luaran tambahan yang mendukung keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan sistem di lingkungan Universitas Pamulang. |  |
| 11 | Outcome |
| Pengembangan Portal Layanan Akademik dan Monitoring Berbasis Web pada Lembaga Layanan Disabilitas Universitas Pamulang diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan akademik, efektivitas pengelolaan data, serta optimalisasi proses monitoring bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Selain itu, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu mendukung transformasi digital layanan pendidikan inklusif melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Adapun outcome yang diharapkan dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kualitas Layanan Akademik Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan akademik di Lembaga Layanan Disabilitas (LLD) melalui penyediaan layanan yang lebih cepat, terintegrasi, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing. 2. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan dan Monitoring Akademik Seluruh data akademik mahasiswa, seperti KHS, rangkuman nilai, IPS, IPK, jadwal perkuliahan, serta dokumen pendukung lainnya dapat dikelola dan dimonitor secara terpusat sehingga mempermudah proses pendampingan, evaluasi, dan pengambilan keputusan oleh pihak LLD. 3. Mempermudah Akses Layanan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Mahasiswa memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai layanan akademik melalui Portal Mahasiswa, mulai dari pengelolaan data pribadi, pengunggahan dokumen, pengelolaan luaran, layanan beasiswa, penyampaian aspirasi, hingga pemantauan statistik Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK), tanpa harus bergantung pada proses administrasi manual. 4. Mendukung Monitoring Alumni dan Pelaksanaan Tracer Study Dashboard Alumni dan modul Tracer Study diharapkan mampu membantu LLD dalam memperoleh informasi mengenai kondisi lulusan, status pekerjaan, serta perkembangan karier alumni. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program layanan akademik di masa mendatang. 5. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Pelaporan Pengelolaan data mahasiswa, beasiswa, luaran, akademik, serta laporan menjadi lebih efektif karena seluruh informasi tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi. Selain itu, proses penyusunan laporan dan pengunduhan data dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi. 6. Meningkatkan Koordinasi Antar Pengguna Sistem Integrasi antara Administrator, Mahasiswa, Kepala Bidang, dan Alumni diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, mempercepat penyampaian informasi, serta mempermudah proses monitoring dan pelayanan akademik yang dilakukan oleh LLD. 7. Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data Data yang tersimpan secara terpusat mengenai perkembangan akademik mahasiswa, aktivitas kemahasiswaan, beasiswa, serta data alumni dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam proses evaluasi, penyusunan kebijakan, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat oleh Lembaga Layanan Disabilitas maupun Universitas Pamulang. 8. Mendukung Transformasi Digital Pendidikan Inklusif Pengembangan sistem diharapkan menjadi salah satu implementasi transformasi digital di Universitas Pamulang dalam penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif. Sistem yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat pengelolaan informasi, serta mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. Dengan tercapainya outcome tersebut, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi Lembaga Layanan Disabilitas, mahasiswa penyandang disabilitas, alumni, serta Universitas Pamulang dalam mewujudkan layanan akademik yang modern, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi. |  |

Lampiran 1	Jadwal/ Timeline Penyelesaian Project

| Kegiatan | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember |  |  |  | Januari |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Analisis Kebutuhan dan persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perancangan dan pengembangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengujian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyempurnaan sisten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan manual book |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelatihan bagi pengguna system |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serah terima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelaporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |